Сравнительная таблица

к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесение изменений и дополнений в

постановление Правительства Кыргызской Республики от 21 апреля 2015 года №230 «Об утверждении Положения об отборе и финансировании проектов за счет стимулирующих (долевых) грантов и Инструкции по подготовке и реализации проектов»

| № | Действующий вариант | Предлагаемый вариант |
| --- | --- | --- |
|  | В Положении об отборе и финансировании проектов за счет стимулирующих (долевых) грантов |  |
|  | 19. Перечень проектов, направляемых на конкурс на соответствующий год, их приоритетность определяются и утверждаются решением местного кенеша. Обязательным условием является наличие подаваемых проектов в Программе социально-экономического развития города или айылного аймака. Орган местного самоуправления направляет на конкурс не более 3 приоритетных проектов на соответствующий год. | 19. Перечень проектов, направляемых на конкурс на соответствующий год, их приоритетность определяются и утверждаются решением местного кенеша. Обязательным условием является наличие подаваемых проектов в Программе социально-экономического развития города или айылного аймака. Орган местного самоуправления направляет на конкурс не более 3 приоритетных проектов на соответствующий год. Города республиканского и областного значения направляют на конкурс проекты в рамках утвержденной квоты. |
|  | 46. Объем квоты и неосвоенные средства стимулирующих (долевых) грантов, которые образуются в случаях, предусмотренных пунктом 45 настоящего Положения, распределяются на проекты других районов соответствующей области, имеющих наибольший балл рейтинга оценок. Неосвоенные средства стимулирующих (долевых) грантов, которые образуются после распределения в соответствующей области, распределяются на проекты органов местного самоуправления, имеющие наибольший балл рейтинга оценок по республике. (В редакции постановления Правительства КР от 3 марта 2017 года № 138) | 46. Объем квоты и неосвоенные средства стимулирующих (долевых) грантов, которые образуются в случаях, предусмотренных пунктом 45 настоящего Положения, распределяются на проекты других районов соответствующей области, имеющих наибольший балл рейтинга оценок. Неосвоенные средства стимулирующих (долевых) грантов, которые образуются после распределения в соответствующей области, распределяются на проекты органов местного самоуправления, имеющие наибольший балл рейтинга оценок по республике. (В редакции постановления Правительства КР от 3 марта 2017 года № 138) 46-1. Образовавшаяся в результате проведения конкурсов по одобренным проектам экономия средств после подписания договоров с подрядчиками распределяется на дополнительные проекты, имеющие наибольший балл рейтинга оценок по республике, в срок не позднее 1 августа текущего года. |
|  | В Инструкции по подготовке и реализации проектов |  |
|  | 56. Сметная стоимость работ и материалов по проекту определяется в соответствии с указаниями по определению стоимости строительства зданий и сооружений на территории Кыргызской Республики. Перевод в текущие цены осуществляется с помощью индекса цен на капитальные вложения. Индекс капитальных вложений определяется уполномоченным государственным органом в области архитектурно-градостроительной деятельности и ежеквартально обновляется. | 56. Сметная стоимость работ и материалов по проекту определяется в соответствии с указаниями по определению стоимости строительства зданий и сооружений на территории Кыргызской Республики. |
|  | 57. Сметная стоимость работ и материалов по проекту заполняется по форме, приведенной в приложении 11 к настоящей Инструкции. |  |
|  | 104. Подрядчик в период выполнения строительных работ представляет в исполнительный орган местного самоуправления: 1) промежуточные отчеты: - сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве работ; - акт фактически выполненных работ (далее - АВР). АВР заполняется по форме, приведенной в приложении 21 к настоящей Инструкции; - акты освидетельствования скрытых работ; 2) окончательный отчет: - приемку законченных сооружений в эксплуатацию с представлением акта ввода объекта в эксплуатацию; - журнал производства работ; - сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при строительстве, реконструкции, ремонте; -АВР; - акты освидетельствования скрытых работ; - документы о контроле качества сварных соединений; - акты испытаний оборудования, сетей, коммуникаций. | 104. Подрядчик в период выполнения строительных работ представляет в исполнительный орган местного самоуправления: 1) промежуточные отчеты: - сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве работ; - акт фактически выполненных работ (далее - АВР). - акты освидетельствования скрытых работ; 2) окончательный отчет: - приемку законченных сооружений в эксплуатацию с представлением акта ввода объекта в эксплуатацию; - журнал производства работ; - сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при строительстве, реконструкции, ремонте; -АВР; - акты освидетельствования скрытых работ; - документы о контроле качества сварных соединений; - акты испытаний оборудования, сетей, коммуникаций. |

Министр финансов

Кыргызской Республики							А.Касымалиев